}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BARB: Plataforma SaaS para la gestión inteligente y trazable del mantenimiento industrial. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; análisis y diseño de sistemas; administración de bases de datos; integración de aplicaciones; aseguramiento de calidad de software; documentación técnica y soporte de soluciones informáticas. |
| Competencias | Analizar requerimientos de una problemática organizacional. Diseñar una solución informática basada en arquitectura de software y modelo de datos. Desarrollar una aplicación web full-stack mediante frontend, backend y base de datos. Implementar mecanismos de autenticación, autorización, trazabilidad y persistencia de información. Aplicar pruebas de software y control de versiones. Documentar técnicamente una solución y comunicar su funcionamiento a usuarios técnicos y no técnicos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto BARB surge a partir de una problemática relevante para organizaciones industriales: las detenciones no planificadas de equipos críticos pueden afectar la continuidad operacional, aumentar costos de mantenimiento, generar retrasos, requerir horas extra, provocar uso urgente de repuestos y dificultar la coordinación entre técnicos, supervisores y gerencia. En contextos industriales y potencialmente mineros, una falla en activos como correas transportadoras, motores, bombas, chancadoras, prensas u otros equipos puede afectar una parte significativa de la operación. La información necesaria para resolver estas fallas suele encontrarse dispersa en manuales PDF, correos electrónicos, fotografías, carpetas compartidas, planos técnicos, procedimientos operativos y conocimiento tácito de técnicos experimentados. Esta dispersión dificulta que los equipos de mantenimiento accedan rápidamente a antecedentes relevantes, registren adecuadamente sus intervenciones y reutilicen el conocimiento generado después de cada reparación. BARB busca responder a esta problemática mediante una plataforma SaaS de mantenimiento industrial que centralice la gestión de activos, órdenes de trabajo, registros de tiempo, repuestos, evidencias digitales, historial técnico, alertas y métricas operacionales. El proyecto se sitúa en el contexto de Alloxentric, con potencial aplicación en plantas industriales y organizaciones del sector minero chileno. El aporte de valor del proyecto consiste en mejorar la trazabilidad de las intervenciones de mantenimiento, reducir la pérdida de conocimiento institucional, facilitar la coordinación entre roles operativos y entregar información útil para supervisión y gestión. Para el campo laboral informático, el proyecto es relevante porque exige diseñar e implementar una solución web empresarial con arquitectura, seguridad, base de datos, APIs, control de acceso, pruebas automatizadas, despliegue cloud y documentación técnica. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en diseñar, desarrollar y documentar un MVP de BARB, una plataforma web SaaS orientada a la gestión del mantenimiento industrial. El objetivo funcional del MVP será permitir que supervisores creen y asignen órdenes de trabajo, que técnicos registren la ejecución de actividades de mantenimiento, tiempos de trabajo, tiempo de detención, repuestos consumidos, evidencias fotográficas y resolución de fallas, y que gerentes o supervisores consulten indicadores operacionales mediante un dashboard. La solución contemplará autenticación de usuarios, control de acceso por roles, gestión de activos, gestión del ciclo de vida de órdenes de trabajo, registro de comentarios, horas, downtime, repuestos y archivos adjuntos. También se propone incorporar almacenamiento persistente de evidencias, alertas por correo ante vencimiento de SLA o criticidad, auditoría de acciones relevantes y pruebas automatizadas para los flujos principales. El desarrollo se abordará mediante una metodología ágil basada en Scrum, con un backlog gestionado en Jira, diseño visual de las pantallas principales, arquitectura documentada, desarrollo iterativo, revisión de código, pruebas y demostraciones periódicas. El proyecto priorizará el flujo central de órdenes de trabajo por sobre módulos avanzados como inteligencia artificial predictiva, sensores, telemetría, topología industrial o integración con ERP. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto BARB se relaciona directamente con el perfil de egreso de un profesional del área informática, ya que requiere analizar una necesidad organizacional, levantar requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar una arquitectura de software, modelar una base de datos, desarrollar interfaces web, implementar servicios backend y APIs REST, aplicar mecanismos de autenticación y autorización, gestionar datos persistentes y asegurar la calidad de la solución mediante pruebas. Las competencias seleccionadas son necesarias para resolver la problemática porque una plataforma de mantenimiento industrial no consiste únicamente en crear interfaces visuales. Requiere reglas de negocio claras para las órdenes de trabajo, control de permisos por rol, protección de información, trazabilidad de cambios, almacenamiento seguro de evidencias, cálculo de métricas y validación de los flujos críticos. El proyecto también permite aplicar buenas prácticas profesionales tales como trabajo colaborativo, control de versiones con Git, planificación ágil en Jira, documentación de decisiones técnicas, integración continua, pruebas automatizadas, levantamiento de riesgos y comunicación con stakeholders. Estas capacidades son relevantes para desempeñarse en equipos de desarrollo de software, soporte de aplicaciones empresariales, análisis de sistemas y transformación digital. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se relaciona con mis intereses profesionales en desarrollo de software, arquitectura de aplicaciones, análisis de datos, automatización, infraestructura y gestión de proyectos tecnológicos. Me interesa participar en proyectos que integren frontend, backend, bases de datos, APIs, despliegue cloud y prácticas de calidad, ya que representan escenarios comunes en el desarrollo profesional de soluciones empresariales. BARB permite aplicar conocimientos en desarrollo de aplicaciones web, consumo e integración de APIs, diseño de experiencia de usuario, documentación técnica, modelamiento de procesos y visualización de datos mediante dashboards. Además, permite profundizar en áreas que considero importantes para mi desarrollo, tales como seguridad de aplicaciones, control de acceso por roles, almacenamiento de archivos, pruebas automatizadas, gestión de incidencias y metodologías ágiles. La realización del proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque me permitirá generar evidencia concreta de participación en un proyecto full-stack orientado a una problemática organizacional real o simulada, fortalecer mi capacidad para trabajar colaborativamente y prepararme para explicar y defender decisiones técnicas, funcionales y arquitectónicas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre porque se propone un alcance acotado y priorizado en torno al flujo principal de gestión de órdenes de trabajo. En lugar de intentar implementar todas las funcionalidades visionarias de BARB, el equipo concentrará el esfuerzo en un MVP funcional que permita gestionar usuarios, activos, órdenes de trabajo, asignación de técnicos, cambios de estado, registro de horas, downtime, repuestos, archivos adjuntos, alertas, auditoría, dashboard y pruebas para los flujos críticos. - El equipo cuenta con conocimientos y herramientas apropiadas para abordar el proyecto, tales como desarrollo frontend con Vue 3, TypeScript y Vite; desarrollo backend con FastAPI y Python; bases de datos relacionales con PostgreSQL; control de versiones con Git; contenedores Docker; pruebas con pytest, Vitest y Playwright; y herramientas de planificación como Jira. - Los recursos requeridos incluyen computadores con acceso a internet, repositorio Git, Jira, entorno de desarrollo, base de datos PostgreSQL, servicio cloud para despliegue, object storage para archivos, servicio de correo para alertas y herramientas de prototipado como Figma. - Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la existencia de documentación inicial del proyecto, una estructura frontend declarada, roles de equipo definidos y una problemática de negocio clara. Entre los factores que pueden dificultarlo se encuentran las contradicciones detectadas entre documentos, la incertidumbre respecto al backend existente, la definición oficial del stack tecnológico, las credenciales cloud, el alcance de multi-tenancy, la definición de SLA y la disponibilidad de validación por parte de Alloxentric. - Para mitigar estos riesgos, el equipo realizará una reunión temprana de alineamiento con Alloxentric, registrará los acuerdos en Jira y en actas, definirá una fuente de verdad técnica, priorizará historias de usuario con criterios de aceptación verificables y mantendrá como roadmap los módulos no esenciales para la demostración del MVP. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar y documentar un MVP de una plataforma web SaaS para la gestión trazable de mantenimiento industrial, que permita administrar activos y órdenes de trabajo, registrar intervenciones y evidencias, controlar plazos mediante SLA, generar alertas y visualizar indicadores operacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar, analizar y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales del MVP de BARB mediante historias de usuario y criterios de aceptación gestionados en Jira. - Diseñar la arquitectura de software, modelo de datos, contratos de API, prototipos visuales y mecanismos de seguridad necesarios para el desarrollo de la solución. - Implementar un sistema de autenticación y autorización basado en roles para restringir el acceso a funcionalidades según el tipo de usuario. - Desarrollar la gestión de activos industriales con información de identificación, criticidad, ubicación, estado e historial asociado. - Implementar el ciclo de vida de órdenes de trabajo, incluyendo creación, asignación, inicio, pausa, completitud, cierre y cancelación con reglas de negocio y trazabilidad. - Implementar el registro de horas de trabajo, downtime, comentarios, repuestos consumidos, costos históricos y evidencias digitales asociadas a una orden de trabajo. - Incorporar almacenamiento persistente de archivos, evitando depender del sistema de archivos temporal del contenedor de despliegue. - Implementar notificaciones por correo para órdenes de trabajo vencidas, próximas a vencer o críticas sin técnico asignado. - Implementar un dashboard con indicadores operacionales y financieros, tales como cantidad de órdenes de trabajo, OTs abiertas, OTs vencidas, downtime, costos, MTTR y MTBF. - Aplicar pruebas unitarias, de integración y end-to-end para validar la calidad, seguridad y funcionamiento de los flujos críticos. - Documentar el sistema, sus decisiones arquitectónicas, evidencias de desarrollo, pruebas, despliegue y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto será desarrollado mediante una metodología ágil basada en Scrum, complementada con prácticas de Inception, Impact Mapping, diseño centrado en usuarios, desarrollo iterativo, control de versiones, revisión de código y pruebas automatizadas. La metodología permitirá construir progresivamente un MVP funcional, recibir retroalimentación temprana y adaptar las prioridades según los acuerdos con el docente y la contraparte de Alloxentric. Durante la etapa inicial se realizará una Inception para alinear al equipo respecto del problema, usuarios objetivo, propuesta de valor, alcance, riesgos, restricciones tecnológicas y definición de éxito. Posteriormente, se elaborará un Impact Map para relacionar el objetivo de negocio con los actores relevantes, los impactos esperados y las funcionalidades prioritarias. Los requerimientos se administrarán mediante un Product Backlog en Jira, utilizando epics, historias de usuario, tareas, bugs, criterios de aceptación, estimaciones y evidencias. El desarrollo se organizará en sprints de dos semanas. En cada sprint se realizará planificación, desarrollo, revisión de código, pruebas, demostración de avances y retrospectiva. El equipo aplicará una estrategia de desarrollo full-stack con frontend en Vue 3 y TypeScript, backend en FastAPI, base de datos PostgreSQL, almacenamiento externo para archivos, un worker o scheduler para alertas y despliegue en un entorno cloud. La arquitectura se documentará mediante diagramas, modelo entidad-relación, contratos API y registros de decisiones arquitectónicas. La calidad se asegurará mediante pruebas unitarias, de integración y end-to-end. Los flujos prioritarios serán autenticación, autorización por rol, creación de OT, asignación de técnico, cambios válidos de estado, cierre de OT, registro de repuestos y costos, persistencia de archivos, alertas por SLA y cálculo de indicadores. El uso de herramientas de inteligencia artificial se realizará de manera ética, transparente y controlada. Todo uso relevante será registrado en el repositorio, incluyendo herramienta utilizada, propósito, prompt relevante, resultado generado, modificaciones humanas, pruebas aplicadas y justificación técnica. Ningún código o documento generado por IA será integrado sin revisión, comprensión, validación y pruebas por parte del equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de inicio y acuerdos de alcance | Documento con problema, objetivos, alcance del MVP, restricciones, roles, acuerdos con Alloxentric y responsables | Demuestra que el proyecto fue definido antes del desarrollo y que el equipo evitó trabajar sobre supuestos |
| Avance | Proyecto Jira y Product Backlog | Capturas o enlace del tablero Jira con epics, historias, tareas, sprints, responsables, estados, criterios de aceptación y evidencias | Permite verificar planificación, trazabilidad, trabajo colaborativo y avance real |
| Avance | Impact Map y mapa de usuarios | Diagrama que relaciona objetivo de negocio, actores, impactos esperados y funcionalidades prioritarias | Justifica que el alcance se orienta al problema de negocio y no solo a características técnicas |
| Avance | Prototipo visual en Figma | Wireframes y prototipo navegable de login, dashboard, activos, lista y detalle de OT, creación de OT y registro de evidencias | Evidencia el diseño de la solución antes y durante la implementación |
| Avance | Documento de arquitectura | Diagramas C4, modelo ER, arquitectura de despliegue, módulos, API, seguridad, almacenamiento y notificaciones | Demuestra la aplicación de patrones y buenas prácticas de arquitectura de software |
| Avance | Registro de riesgos | Matriz con riesgos, probabilidad, impacto, responsable, plan de mitigación y estado | Evidencia gestión preventiva de problemas técnicos, de alcance y dependencias externas |
| Avance | Repositorio Git y evidencias de desarrollo | Historial de commits, ramas, pull requests, revisiones de código e integración continua | Demuestra participación individual, desarrollo colaborativo y control de versiones |
| Avance | Registro de uso de IA | Documento versionado con herramientas utilizadas, prompts relevantes, resultados, modificaciones humanas, validaciones y pruebas | Cumple el reglamento de transparencia y uso responsable de inteligencia artificial |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimientos y gestión de proyectos TI | Inception y levantamiento inicial | Analizar documentación disponible, definir problema, stakeholders, alcance, riesgos, restricciones y flujo de negocio del MVP | Documentos BARB, reuniones, Jira, Miro | Semanas 1 a 2 | Todo el equipo | Requiere validación temprana de Alloxentric respecto a alcance, tecnologías y repositorio |
| Gestión de proyectos ágiles | Configuración de Jira y backlog | Crear epics, historias de usuario, criterios de aceptación, tareas, responsables, estimaciones, sprints y tablero Scrum | Jira, plantillas de historias, reuniones de equipo | Semanas 1 a 2 y mantenimiento continuo | Samuel con apoyo del equipo | El backlog debe mantenerse priorizado y actualizado durante todo el proyecto |
| Diseño de software y experiencia de usuario | Diseño visual y prototipo | Elaborar flujos de usuario, wireframes y prototipo navegable de las pantallas principales | Figma, Miro, documentación de usuarios | Semanas 2 a 3 | René | Validar especialmente flujo de creación, ejecución y cierre de OT |
| Arquitectura y modelamiento de datos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Definir arquitectura, módulos, base de datos, API, seguridad, RBAC, almacenamiento, alertas y despliegue | Diagramas C4, Draw.io, PostgreSQL, OpenAPI, Git | Semanas 2 a 4 | Javier con apoyo de Juan Pablo | Debe resolverse la contradicción Vue versus React y definir fuente de verdad técnica |
| Desarrollo full-stack | Preparación de ambientes y repositorio | Configurar repositorio, ramas, convenciones, Docker, variables de entorno, PostgreSQL, CI y estructura de backend/frontend | GitHub/GitLab, Docker, PostgreSQL, FastAPI, Vue, CI | Semanas 3 a 4 | Javier y Juan Pablo | No subir credenciales al repositorio; usar .env.example |
| Desarrollo backend y seguridad | Autenticación, usuarios y roles | Implementar login, tokens, refresh, protección de endpoints y control de acceso por rol | FastAPI, PostgreSQL, JWT, pytest | Semanas 4 a 6 | Juan Pablo | Definir roles mínimos: administrador, supervisor/manager, técnico y visualizador |
| Desarrollo frontend | Interfaz de autenticación y navegación | Implementar login, rutas protegidas, layout, navegación, control visual por rol y manejo de sesión | Vue 3, TypeScript, Pinia, Vue Router, Tailwind | Semanas 4 a 6 | René | Coordinar contratos de API y estados de error con backend |
| Desarrollo full-stack | Gestión de activos | Implementar CRUD de activos, estados, criticidad, ubicación e historial relacionado | Vue, FastAPI, PostgreSQL, pruebas | Semanas 5 a 7 | René, Juan Pablo | Un activo dado de baja no debe reactivarse ni tener OTs abiertas |
| Desarrollo full-stack | Gestión de órdenes de trabajo | Implementar creación, asignación, estados, historial, pausas, completitud, cierre y cancelación de OTs | Vue, FastAPI, PostgreSQL, Jira, pruebas | Semanas 6 a 10 | Juan Pablo, René, Javier | Es el núcleo del MVP; priorizar transiciones válidas y trazabilidad |
| Desarrollo full-stack | Registro de trabajo, downtime y repuestos | Permitir registrar horas, comentarios, downtime, repuestos consumidos, costos y resolución | FastAPI, PostgreSQL, frontend, pruebas | Semanas 8 a 10 | Juan Pablo y René | Conservar costo histórico del repuesto al momento del consumo |
| Infraestructura y seguridad | Archivos persistentes | Implementar carga y descarga autorizada de evidencias mediante object storage externo | Cloud Storage/S3, FastAPI, PostgreSQL, Docker | Semanas 9 a 11 | Juan Pablo y Javier | Evitar disco efímero de contenedores; validar tenant, permisos y metadatos |
| Automatización y notificaciones | SLA y alertas por correo | Configurar worker o scheduler para detectar OTs por vencer, vencidas o críticas sin técnico asignado | Redis, Celery/RQ/Arq, servicio email, FastAPI | Semanas 10 a 12 | Juan Pablo | Evitar duplicación de alertas; definir SLA formalmente |
| Calidad de software | Auditoría y trazabilidad | Registrar acciones relevantes sobre usuarios, activos, órdenes de trabajo, archivos y notificaciones | PostgreSQL, FastAPI, logs, pruebas | Semanas 10 a 12 | Javier y Juan Pablo | La auditoría debe registrar acciones reales, usuario, fecha, recurso y resultado |
| Análisis de datos y visualización | Dashboard y reporte | Implementar KPIs de OTs, vencimientos, downtime, costos, MTTR, MTBF y activos con más fallas | Vue, Chart.js, FastAPI, PostgreSQL | Semanas 11 a 13 | René, Juan Pablo | Validar fórmulas con pruebas y documentarlas |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas automatizadas | Implementar pruebas unitarias, integración y E2E para procesos críticos | pytest, httpx, Vitest, Vue Test Utils, Playwright | Semanas 4 a 15 | Todo el equipo | Las pruebas deben desarrollarse durante el proyecto, no solo al final |
| DevOps y despliegue | Despliegue en cloud | Configurar ambiente de staging o demostración, variables de entorno, base de datos, storage y monitoreo básico | Render, Railway, GCP, Azure o AWS; Docker | Semanas 12 a 15 | Javier y Juan Pablo | Depende de credenciales y definición de plataforma cloud |
| Documentación técnica | Manuales e informe final | Elaborar manual de usuario, manual técnico, registro IA, informe, evidencias Jira y presentación | Markdown, Google Docs, Git, Jira | Semanas 2 a 16 | René con aporte de todo el equipo | La documentación debe actualizarse de forma continua |
| Gestión de proyectos | Demo y defensa final | Preparar demostración end-to-end, presentación, guion, evidencia de pruebas y defensa individual | Ambiente desplegado, presentación, video opcional | Semanas 15 a 18 | Todo el equipo | El sistema debe estar funcional antes de la semana 15 para tener tiempo de estabilización |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 |
| Reunión inicial, validación de alcance y definición del MVP | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de documentos, problema, usuarios y flujo de negocio | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Jira, epics, backlog e historias de usuario | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de riesgos, acuerdos y decisiones técnicas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Impact Map, criterios de aceptación y priorización de historias | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wireframes y prototipo de pantallas principales en Figma | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura, modelo de datos, API y ADRs | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de repositorio, Git flow, Docker, base de datos y CI |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación, rutas protegidas y roles base |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Gestión básica de activos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Creación, consulta y asignación de órdenes de trabajo |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Ciclo de estados y reglas de negocio de OT |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Registro de comentarios, horas, downtime y repuestos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Carga de evidencias en almacenamiento persistente |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Auditoría mínima de eventos críticos |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Alertas básicas de OT vencida y criticidad |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Dashboard básico y cálculos de KPIs |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Pruebas unitarias e integración backend |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Pruebas frontend y E2E del flujo principal |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Corrección de errores, hardening y validación integrada |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Despliegue del ambiente de demostración |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Manual de usuario, manual técnico y registro de IA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Preparación de demo, presentación y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.